



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA PRIJEDLOG**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

Na temelju članka 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765)) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/13 i 4/18) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj \_\_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**

**GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI POKUPSKO ZA 2019. GODINU**

1. **UVODNE ODREDBE**

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pokupsko za 2019. godinu (Glasnik Zagrebačke županije, br. 46/18 i 30/19) donose se izmjene kako slijedi u nastavku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA, TE ZA NABAVU OPREME U 2019. GODINE**  Glava 2. mijenja se i glasi: | | | | | | | | | | | | |  |
| **R.br.** | **Naziv projekta** | | | **Iznos** | | | **I. izmjene**  **i dopune** | | | | | **II. izmjene**  **i dopune** | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  |
| **I.** | **Rekonstrukcija općinskih cesta** | | | | | | | | |  | | |  |
| **1.** | **Pokupski Gladovec - Strezojevo (Gora,Magdić)** | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Geodetski projekt (situacijski nacrt) | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Projektna dokumentacija | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| **2.** | **Gornja Opatija - Donja Opatija** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Geodetski elaborat (snimak izvedenog stanja) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **3.** | **Auguštanovec - Pok. Cerje (Suhača,Vodosprema)** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Geodetski elaborat (snimak izvedenog stanja) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **4.** | **Pokupsko (Groblje - Toplana)** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Geodetski projekt (situacijski nacrt) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Projektna dokumentacija | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **Dugotrajna imovina:** | | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | | | | **0,00** | | |
| **Izvori** | | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | | | | **0,00** | | |
| Pomoći | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |
| **II.** | **Šumske ceste** | |  | | | | | |  | | | | |
| **I.** | **Šumski put Skender Brdo - Posavci - Lijevi Štefanki** | | | |  | | | | | | | | |
|  | Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu | | | 2.100.000,00 | | 1.609.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Stručni nadzor i usluge | | | 123.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 28.000,00 | | |
| **Dugotrajna imovina:** | | | | **2.223.000,00** | | **1.709.000,00** | | | | | 28.000,00 | | |
| **Izvori:** | | | | **2.223.000,00** | | **1.709.000,00** | | | | | 28.000,00 | | |
| Pomoći | | | | 2.100.000,00 | | 1.659.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Prihodi za posebne namjene (šumski doprinos) | | | 0,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | |
|  | Opći prihodi i primici | | | 123.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |
| **III.** | **Javna rasvjeta** | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | Rekonstrukcija javne rasvjete (nova rasvjetna tijela) | | | 568.00000 | | 568.000,00 | | | | | 72.000,00 | | |
| **Dugotrajna imovina:** | | | | **568.000,00** | | **568.000,00** | | | | | **72.000,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **568.000,00** | | **568.000,00** | | | | | **72.000,00** | | |
| Prihodi za posebne namjene  (naknada legalizacija) | | | | 68.000,00 | | 68.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| Pomoći | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | 52.000,00 | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |
| **IV.** | **Vodoopskrbni objekti - cjevovodi** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Hotnja (Strmec)** | | | **431.000,00** | | **431.000,00** | | | | | **439.000,00** | | |
|  | Radovi | | | 410.000,00 | | 410.000,00 | | | | | 417.000,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | | 22.000,00 | | |
| **2.** | **Pokupsko (Busije)** | | | **301.000,00** | | **412.000,00** | | | | | **486.000,00** | | |
|  | Radovi | | | 287.000,00 | | 392.000,00 | | | | | 463.000,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | | 14.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 23.000,00 | | |
| **3.** | **Auguštanovec ( Brodišće)** | | | **387.000,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Radovi | | | 369.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | | 18.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **4.** | **Roženica II (Šandori)** | | | **204.000,00** | | **204.000,00** | | | | | **194.000,00** | | |
|  | Radovi | | | 194.000,00 | | 194.000,00 | | | | | 186.000,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 8.000,00 | | |
| **5.** | **Roženica II (Labudani)** | | |  | | **174.000,00** | | | | | **168.000,00** | | |
|  | Radovi | | |  | | 168.000,00 | | | | | 160.000,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | |  | | 6.000,00 | | | | | 8.000,00 | | |
| **6.** | **Ostale dionice** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **Dugotrajna imovina:** | | | | **1.323.000,00** | | **1.220.000,00** | | | | | **1.287.000,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **1.323.000,00** | | **1.220.000,00** | | | | | **1.287.000,00** | | |
| Pomoći | | | | 1.200.000,00 | | 1.060.000,00 | | | | | 998.000,00 | | |
| Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos) | | | | 123.000,00 | | 123.000,00 | | | | | 123.000,00 | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 0,00 | | 38.000,00 | | | | | 166.000,00 | | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |
| **V.** | **Pogrebni centri (groblja i mrtvačnice)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Pokupsko** | | | **735.600,00** | | **745.600,00** | | | | | **45.500,00** | | |
|  | Radovi groblje | | | 672.000,00 | | 672.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Stručni nadzor | | | 33.600,00 | | 33.600,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Vodovodne instalacije u mrtvačnici | | |  | | 10.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
|  | Priključak grijanja u mrtvačnici | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
|  | **Vodni doprinos** | | |  | |  | | | | | 500,00 | | |
| **2.** | **Lukinić Brdo** | | | **87.000,00** | | **87.000,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Projektna dokumentacija | | | 87.000,00 | | 87.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| **3.** | **Lijevi Štefanki** | | | **78.000,00** | | **87.000,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Geodezija | | | 9.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Projektna dokumentacija | | | 69.000,00 | | 87.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| **4.** | **Hotnja** | | | **40.000,00** | | **127.500,00** | | | | | **127.500,00** | | |
|  | Radovi mrtvačnica i groblje | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Glavni projekt | | |  | | 87.500,00 | | | | | 87.500,00 | | |
|  | Geodetski elaborat za usklađivanje podataka u katastru i ZK | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
|  | **Dugotrajna imovina:** | | | **940.600,00** | | **1.052.100,00** | | | | | **148.000,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **940.600,00** | | **1.052.100,00** | | | | | **148.000,00** | | |
| Pomoći | | | | 558.500,00 | | 587.000,00 | | | | | 0,00 | | |
| Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos) | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | 45.000,00 | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 182.100,00 | | 265.100,00 | | | | | 103.000,00 | | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |
| **VI.** | **Toplana ložena biomasom i CTS** | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektna dokumentacija za proširenje nadstrešnice | | | 86.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | | | | **86.000,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **86.000,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| Pomoći | | | | 86.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **VII.** | **Tržnica na malo Pokupsko** | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Projektiranje | | | 216.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Izgradnja i nadzor | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **Ukupno:** | | | | **216.000,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **216.000,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| Pomoći | | | | 200.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 16.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |
| **VIII.** | **Parkovi i javne skulpture** | |  | | | | | |  | | | | |
| **1.** | **Spomenik hrvatskim braniteljima u Pokupskom** | |  | | | | | |  | | | | |
|  | Autorsko djelo | | | 38.000,00 | | 38.000,00 | | | | | 38.000,00 | | |
|  | Izgradnja spomenika | | | 162.000,00 | | 162.000,00 | | | | | 162.000,00 | | |
| **2.** | **Uređenje središnjeg parka u Pokupskom** | | | |  | | | | | | | | |
|  | Postavljanje rukohvata | | |  | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| **Dugotrajna imovina** | | | | **200.000,00** | | **210.000,00** | | | | | **210.000,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **200.000,00** | | **210.000,00** | | | | | **210.000,00** | | |
| Prihodi od imovine - vlastiti | | | | 200.000,00 | | 180.000,00 | | | | | 142.000,00 | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | | | 48.000,00 | | |
| Pomoći | | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
|  |  | | |  | |  | | | | |  | | |
| **IX.** | **Sportsko rekreacijski objekti i prostori** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Pokupsko - ŠRC Stari grad** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Izgradnja i opremanje | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| **2.** | **Pokupsko - Kupalište Vitliček** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **3.** | **Auguštanovec - Kupalište Skelišće** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **4.** | **Nogometno igralište Opatija** | | | **0,00** | | **15.000,00** | | | | | **0,00** | | |
|  | Projektiranje | | | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | **Dugotrajna imovina:** | | | **0,00** | | **15.000,00** | | | | | **0,00** | | |
| **Izvori:** | | | | **0,00** | | **15.000,00** | | | | | **0,00** | | |
| Opći prihodi i primici | | | | 0,00 | | 15.000,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |
| **X.** | **Rekreacijski prostori - Eko - etno parkovi** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Eko-etno park Jablan  Lijevi Štefanki** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |
| **2.** | **Eko-etno park "Jezera"  Šestak Brdo** | | | **437.750,00** | | **16.500,00** | | | | | **16.500,00** | | |
|  | Projektiranje | | | 97.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Izgradnja | | | 315.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Nadzor | | | 15.750,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Imovinsko pravni odnosi | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
|  | Izrada procjene vrijednosti | | |  | | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
|  | Otkup drvene kuće | | |  | | 14.000,00 | | | | | 14.000,00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Eko-etno park "Ždinj"  Pokupsko** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
|  | **Dugotrajna imovina:** | | | **437.750,00** | **16.500,00** | | | **16.500,00** |
|  | **Izvori:** | | | **437.750,00** | **16.500,00** | | | **16.500,00** |
|  | Opći prihodi i primici | | | 437.750,00 | 16.500,00 | | | **16.500,00** |
|  | |  | | | |  | | |
| **XI.** | **Zbrinjavanje otpada** | |  | | | |  | |
|  | Čišćenje divljih deponija | | | 20.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
|  | Edukacija o učinkovitom upravljanju i gospodarenju otpadom | | | 500.000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
|  | Geodetski projekt | | |  | 20.000,00 | | | 11.000,00 |
| **Ukupno:** | | | | **520.000,00** | **46.000,00** | | | **37.000,00** |
| **Izvori:** | | | | **520.000,00** | **46.000,00** | | | **37.000,00** |
| Pomoći | | | | 500.000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Prihodi za posebne namjene (koncesijska naknada) | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 11.000,00 |
|  | Opći prihodi i primici | | | 0,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
|  |  | | |  |  | | |  |
| **Sveukupno:** | | | | **6.814.350,00** | **5.137.600,00** | | | **1.877.500,00** |

1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ostale odredbe Programa ostaju na snazi neizmijenjene.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

Pokupsko,

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec