



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA PRIJEDLOG**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj \_\_\_\_\_\_\_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine donosi

**II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA**

**GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI POKUPSKO ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pokupsko za 2021. godinu (Glasnik Zagrebačke županije, br. 46/20 i 37/21) članak 2. mijenja se i glasi:

„Ovim Programom predviđa se građenje slijedećih objekata, odnosno uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pokupsko u 2021. godini:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **1. izmjene** | **2. izmjene** |  |
| **1.1.** | **Javne zelene površine** | **65.000,00** | **355.000,00** | **325.000,00** |  |
| 1.1.1. | Nogometno igralište Opatija | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | Legalizacija |
|  | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | Oprema - rasvjeta |
| Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| 1.1.2. | Nogometno igralište Lukinić Brdo – Lukinići | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | Izgradnja |
| Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Nogometno igralište Roženica - Markuzi | **0,00** | **270.000,00** | **290.000,00** | Izgradnja |
| Opći prihodi i primici | | 00,00 | 270.000,00 | 290.000,00 |  |
| 1.1.4. | Nogometno igralište Roženica - Markuzi | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | Oprema - rasvjeta |
| Opći prihodi i primici | | 00,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Groblja** | **1.250.600,00** | **1.281.600,00** | **361.000,00** |  |
| 2.1.1. | Groblje Pokupsko | **1.033.600,00** | **1.033.600,00** | **320.000,00** |  |
|  | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **320.000,00** | Radovi |
| Pomoći | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| Vlastiti prihodi | | 230.000,00 | 230.000,00 | 20.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |  |
|  | | **33.600,00** | **33.600,00** | 0,00 | Stručni nadzor |
| Opći prihodi i primici | | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Mrtvačnica Lukinić Brdo | **147.000,00** | **147.000,00** | **0,00** |  |
|  | | **87.000,00** | **87.000,00** | 0,00 | Projektiranje |
| Pomoći | | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |  |
|  | | **50.000,00** | **50.000,00** | 0,00 | Imovinsko-pravni odnosi |
|  | | **10.000,00** | **10.000,00** | 0,00 | Doprinosi i pristojbe |
| Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Mrtvačnica Lijevi Štefanki | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | Otkup zemljišta |
| Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. | Mrtvačnica Hotnja | **20.000,00** | **51.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | Imovinsko-pravni odnosi |
|  |  | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | Doprinosi i pristojbe |
|  | | **0,00** | **41.000,00** | **41.000,00** | Izgradnja puta |
| Vlastiti prihodi | | --- | --- | 41.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |  |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Javne zelene površine** | **135.000,00** | **135.000,00** | **0,00** |  |
| 3.1.1. | Dječje igralište u Lukinić Brdu – Lukinići, Roženica I Markuzi, Pokupskom – Potoček, P. Gladovcu – Gladovec, L. Štefankima – Hrvatskih branitelja i Hotnji – Sv. Vida | **135.000,00** | 135.000,00 | 0,00 | Oprema |
| Opći prihodi i primici | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Građevine i uređaji javne namjene** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |  |
| 3.2.1. | Spomenik svima poginulima za Hrvatsku u Pokupskom | **60.000,00** | **60.000,00** | 0,00 | Rekonstrukcija |
| Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Javna rasvjeta** | **680.500,00** | **680.500,00** | **21.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Pokupsko – Dr. Franje Tuđmana | **34.000,00** | **34.000,00** | **21.000,00** | Najam opreme za rekonstrukciju |
| Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |  |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.225,00 |  |
| Komunalni doprinos | | --- | --- | 14.775,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Roženica I (Markuzi), Pokupsko Cerje i Hotnja (Sv.Vida, Cavrići, Tačkovići, Donji Kosi, Muže, Gornji Kosi) | **646.500,00** | **646.500,00** | **0,00** | Rekonstrukcija |
| Pomoći | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |
| Komunalni doprinos | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
| Opći prihodi i primici | | 131.500,00 | 131.500,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.** | **Šumske ceste** | **7.370.000,00** | **7.416.000,00** | **216.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Skender Brdo – Posavci – Lijevi Štefanki | **170.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | Radovi |
| Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Markuzi – Šaše, Turkovići – Magdić i Šestak Brdo - Žugaji | **7.000.000,00** | **7.000.000,00** | **0,00** | Radovi |
| Pomoći | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |  |
|  | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | Stručni nadzor |
| Pomoći | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
| Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |

1. **Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Čišćenje divljih deponija | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | Usluga sanacije i zbrinjavanja otpada |
| Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Mobilno reciklažno dvorište | **328.750,00** | **328.750,00** | **307.593,75** |  |
|  | | **245.000,00** | **245.000,00** | **243.750,00** | Oprema |
| Pomoći | | 208.250,00 | 208.250,00 | 207.187,50 |  |
| Koncesijska naknada | | --- | --- | 2.274,75 |  |
| Opći prihodi i primici | | 36.750,00 | 36.750,00 | 21.658,06 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | | **52.250,00** | **52.250,00** | **36.093,75** | Usluge vođenja projekta |
|  | Pomoći | 44.412,50 | 44.412,50 | 36.093,75 |  |
|  | Opći prihodi i primici | 7.837,50 | 7.837,50 | 0,00 |  |
|  |  | **31.500,00** | **31.500,00** | **27.750,00** | Usluge edukacije i vidljivosti projekta |
| Pomoći | | 26.775,00 | 26.775,00 | 27.750,00 |  |
| Opći prihodi i primici | | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 |  |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u Članku 2., troškovi Programa raspoređuju se na slijedeće izvore financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan | 1. izmjene | 2. izmjene |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.225,00 |
| Komunalni doprinos | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.775,00 |
| Vlastiti prihodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 61.000,00 |
| Pomoći | 8.316.437,50 | 8.316.437,50 | 507.187,50 |
| Opći prihodi i primici | 1.426.412,50 | 1.793.412,50 | 641.406,25 |
| **UKUPNO:** | **9.989.850,00** | **10.356.850,00** | **1.230.593,75** |

„

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

U Pokupskom,

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec