REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj 5. sjednici održanoj dana 11.06.2026. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U OPĆINI POKUPSKO ZA 2026. GODINU

Članak 1.

U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini

Pokupsko za 2026. godinu (Glasnik Zagrebačke županije, br.61/25) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. koji izmijenjen glasi:

„Ovim Programom predviđa se građenje slijedećih objekata, odnosno uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pokupsko u 2026. godini:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:

| R.br. | Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori | 2026. (EUR) | I.izmjene | Vrsta troška |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1. | Groblja | 102.000,00 | 134.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Groblje Pokupsko | 63.000,00 | 68.000,00 |  |
|  |  | 60.000,00 | 65.000,00 | Radovi (staze) |
|  |  | 3.000,00 | 3.000,00 | Stručni nadzor |
| Pomoći |  | 49.000,00 | 30.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 14.000,00 | 38.000,00 |  |
| 2.1.2. | Groblje Lukinić Brdo | 17.000,00 | 44.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 12.000,00 | 14.000,00 | Projektiranje mrtvačnice |
| Opći prihodi i primici |  | 5.000,00 | 5.000,00 | Geodezija |
| Opći prihodi i primici |  | - | 25.000,00 | Malčiranje i priprema terena |
| 2.1.3. | Groblje Lijevi Štefanki | 16.000,00 | 16.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 9.000,00 | 9.000,00 | Otkup zemljišta, geodezija, prijenos |
| Opći prihodi i primici |  | 7.000,00 | 7.000,00 | Imovinsko-pravni poslovi |
| 2.1.4. Groblje Hotnja |  | 6.000,00 | 6.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 6.000,00 | 6.000,00 | Mrtvačnica - keramika |

| 2.2. | Nerazvrstane ceste | 27.000,00 | 39.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Lukinić Brdo - Opatija | 27.000,00 | 27.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 3.000,00 | 3.000,00 | Glavni projekt |
| Pomoći |  | 24.000,00 | 24.000,00 | Glavni projekt |
| 2.2.2. Parkirališe kod Vatrogasnog doma Pokupsko |  | - | 12.000,00 | Radovi |
| Opći prihodi i primici |  | - | 12.000,00 |  |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:

| R.br. | Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori | 2026. (EUR) | I. izmjene | Vrsta troška |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1. | Javne zelene površine | 33.000,00 | 11.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Dječja igrališta Pokupsko Polje, Strezojevo i kupalište Poloj | 33.000,00 | 11.000,00 | Oprema |
|  | Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 11.000,00 |  |
|  | Pomoći | 30.000,00 | 0,00 |  |

| 3.2. | Javna rasvjeta | 102.000,00 | 112.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Pokupsko (osim Dr. Franje Tuđmana i Trga Pavla Štoosa), Gladovec Pokupski, Cvetnić Brdo, Zgurić Brdo, Šestak Brdo, Roženica (osim Markuzi i Sučeci), Opatija, Cerje Pokupsko (osim Kraljevića i D-36), Lijevi Štefanki, Lukinić Brdo, Lijevi Degoj, Auguštanovec, Hotnja i Strezojevo | 57.000,00 | 57.000,00 | Rekonstrukcija (zamjena rasvjetnih tijela) - najam |
| Komunalna naknada |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Komunalni doprinos |  | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 3.2.2. | Općina Pokupsko | 10.000,00 | 20.000,00 | Rekonstrukcija (zamjena stupova, lampe) |
| Opći prihodi i primici |  | 10.000,00 | 20.000,00 |  |
| 3.2.3 Općina Pokupsko |  | 35.000,00 | 35.000,00 | Razvodni ormari |
| Opći prihodi i primici |  | 35.000,00 | 35.000,00 |  |

| 3.3. | Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste |  | 105.000,00 | 115.450,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. |  | Markuzi – Šaše, Turkovići – Magdić i Šestak Brdo - Žugaji | 105.000,00 | 115.450,00 |  |
| Opći prihodi i primici |  |  | 5.000,00 | 7.250,00 | Prijava na natječaj |
| Opći prihodi i primici |  |  | - | 3.200,00 | Idejna rješenja |
| Opći prihodi i primici |  |  |  | 5.000,00 | Stručni nadzor |
| Pomoći |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | Rekonstrukcija |

| 3.4. Nadstrešnice na stajalištima autobusa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Cerje Pokupsko |  | 11.000,00 | 11.000,00 | Nadstrešnica |
| Opći prihodi i primici |  | 11.000,00 | 11.000,00 |  |

Članak 2.

„U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u Članku 1., troškovi Programa raspoređuju se na slijedeće izvore financiranja:

| Komunalna naknada | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Komunalni doprinos | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Pomoći | 203.000,00 | 154.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 261.450,00 |  |
| UKUPNO: | 380.000,00 | 422.450,00 |  |

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 361-01/25-01/04

URBROJ: 238-22-1-26-2

U Pokupskom, 11.06.2026. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec