



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA PRIJEDLOG**

**OPĆINA POKUPSKO**

**Općinsko vijeće**

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine donosi

**PROGRAM**

**GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI POKUPSKO ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pokupsko za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) predviđa se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi ili pripremati za gradnju u 2023. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje, odnosno opremanja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja aktivnosti.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se građenje slijedećih objekata, odnosno uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pokupsko u 2023. godini:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori** | **2023. (EUR)** |  | Vrsta troška |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Javne zelene površine** | **9.954,21** |  |  |
| 1.1.1. | Nogometno igralište Lukinić Brdo – Lukinići | **6.636,14** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | 6.636,14 |  | Radovi |
| 1.1.2. | Nogometno igralište Pokupsko - Stepanci | **3.318,07** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | 3.318,07 |  | Oprema |
| 1.1.3. | Nogometno igralište Hotnja | **6.636,14** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | 6.636,14 |  | Radovi |
|  | |  |  |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori** | **2023. (EUR)** |  | Vrsta troška |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Groblja** | |  | | **92.985,60** |  |  |
| 2.1.1. | Groblje Pokupsko | |  | | **53.089,12** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | | | 50.434,67 |  | Radovi (staze) |
| Opći prihodi i primici | | | | | 2.654,45 |  | Stručni nadzor |
| 2.1.2. | Groblje Lukinić Brdo |  | | | **9.370,23** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | | | 1.406,86 |  | Geodetski elaborat – evidentiranje stvarnog položaja |
| Opći prihodi i primici | | | | | 1.327,23 |  | Imovinsko-pravni odnosi |
| Opći prihodi i primici | | | | | 6.636,14 |  | Izvedbeni projekt |
| 2.1.3. | Groblje Lijevi Štefanki | | |  | **6.636,14** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | | | 6.636,14 |  | Otkup zemljišta |
| 2.1.4. | Groblje Hotnja |  | | | **23.890,11** |  |  |
| Pomoći | | | | | 22.562,88 |  | Radovi (ograda) |
| Opći prihodi i primici | | | | | 1.327,23 |  | Stručni nadzor |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.** | **Javne zelene površine** |  | **6.636,14** |  |  |
| 2.2.1 | Kupalište Posavci |  | **6.636,14** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | 6.636,14 |  | Izgradnja |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori** | **2023. (EUR)** |  | Vrsta troška |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Javne zelene površine** | **0,00** |  |  |
| 3.1.1. | Dječja igrališta | **0,00** |  | Oprema |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Javna rasvjeta** | | **22.297,43** |  |  |
| 3.2.1. | | Pokupsko (osim Dr. Franje Tuđmana i Trga Pavla Štoosa), Gladovec Pokupski, Cvetnić Brdo, Zgurić Brdo, Šestak Brdo, Roženica (osim Markuzi), Opatija, Cerje Pokupsko (osim Kraljevića i D-36), Lijevi Štefanki, Lukinić Brdo, Lijevi Degoj, Auguštanovec, Hotnja i Strezojevo | **22.297,43** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | 22.297,43 |  | Rekonstrukcija (rasvjetna tijela) - najam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste** | | **1.013.160,18** |  |  |
| 3.3.1. | | Markuzi – Šaše, Turkovići – Magdić i Šestak Brdo - Žugaji | **1.013.160,18** |  |  |
| Pomoći | | | 966.707,20 |  | Radovi |
| Pomoći | | | 26.544,56 |  | Stručni nadzor |
| Opći prihodi i primici | | | 19.908,42 |  | Konzultantske usluge  (javna nabava i vođenje proj.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.** | **Građevine i uređaji javne namjene** | | | | |
| 3.4.1 | Spomenik svima poginulima za Hrvatsku u Pokupskom |  | **7.963,37** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | 7.963,37 |  | Rekonstrukcija - dogradnja |

1. **Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Vrsta i naziv komunalne infrastrukture / Izvori** | **2023. (EUR)** |  | Vrsta troška |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.** | **Čišćenje divljih deponija** |  | **6.636,14** |  |  |
| Opći prihodi i primici | | | 6.636,14 |  | Usluga sanacije i zbrinjavanja otpada |

Članak 3.

„U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u Članku 2., troškovi Programa raspoređuju se na slijedeće izvore financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomoći | 1.015.814,64 |  |  |
| Opći prihodi i primici | 143.818,43 |  |  |
| **UKUPNO:** | **1.159.633,07** |  |  |

Članak 4.

Općina Pokupsko izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2023. za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Općina Pokupsko vratit će sredstva komunalnog doprinosa obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, ako ne obavi planirane radove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom, i to u razmjernom dijelu izvršenih troškova gradnje u odnosu na ostvarene prihode za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

U Pokupskom,

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Sučec