



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA NACRT**

**OPĆINA POKUPSKO**

 **Općinsko vijeće**

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Pokupsko (Glasnik Zagrebačke županije, br. 11/13, 4/18, 10/20 i 33/20) Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . godine donosi

**PROGRAM**

**GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**U OPĆINI POKUPSKO ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Ovim Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Pokupsko za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program) predviđa se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi ili pripremati za gradnju u 2021. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje, odnosno opremanja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja aktivnosti.

Članak 2.

Ovim Programom predviđa se građenje slijedećih objekata, odnosno uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pokupsko u 2021. godini:

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Javne zelene površine** | **65.000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Nogometno igralište Opatija | **15.000,00** | Legalizacija |
| Opći prihodi i primici | 15.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Nogometno igralište Lukinić Brdo – Lukinići | **50.000,00** | Izgradnja |
| Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Groblja** |  | **1.250.600,00** |  |
| 2.1.1. | Groblje Pokupsko |  | **1.033.600,00** | Radovi |
|  | **1.000.000,00** | Radovi |
| Pomoći | 300.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 700.000,00 |  |
|  |  |  | **33.600,00** | Stručni nadzor |
| Opći prihodi i primici | 33.600,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Mrtvačnica Lukinić Brdo |  | **147.000,00** |  |
|  | **87.000,00** | Projektiranje |
| Pomoći | 87.000,00 |  |
|  |  |  | **50.000,00** | Imovinsko-pravni odnosi |
|  |  |  | **10.000,00** | Doprinosi i pristojbe |
| Opći prihodi i primici | 60.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Mrtvačnica Lijevi Štefanki |  | **50.000,00** | Otkup zemljišta |
| Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4. | Mrtvačnica Hotnja |  | **20.000,00** |  |
|  |  |  | **10.000,00** | Imovinsko-pravni odnosi |
|  |  |  | **10.000,00** | Doprinosi i pristojbe |
| Opći prihodi i primici | 20.000,00 |  |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Javne zelene površine** |  | **135.000,00** |  |
| 3.1.1. | Dječje igralište u Lukinić Brdu – Lukinići, Roženica I Markuzi, Pokupskom – Potoček, P. Gladovcu – Gladovec, L. Štefankima – Hrvatskih branitelja i Hotnji – Sv. Vida | **135.000,00** | Oprema |
| Opći prihodi i primici | 135.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Građevine i uređaji javne namjene** |  | **60.000,00** |  |
| 3.2.1. | Spomenik svima poginulima za Hrvatsku u Pokupskom | **60.000,00** | Rekonstrukcija |
| Opći prihodi i primici | 60.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Javna rasvjeta** | **284.000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Pokupsko – Dr. Franje Tuđmana  | **34.000,00** | Najam opreme za rekonstrukciju |
| Opći prihodi i primici | 32.000,00 |  |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 2.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Roženica I – Markuzi, Pokupsko Cerje i Hotnja – Sv.Vida | **250.000,00** | Rekonstrukcija |
| Pomoći | 200.000,00 |  |
| Komunalni doprinos | 15.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 35.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.4.** | **Šumske ceste** | **7.370.000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Skender Brdo – Posavci – Lijevi Štefanki | **170.000,00** | Radovi  |
| Opći prihodi i primici | 170.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. | Markuzi – Šaše, Turkovići – Magdić i Šestak Brdo - Žugaji | **7.000.000,00** | Radovi  |
| Pomoći | 7.000.000,00 |  |
|  | **200.000,00** | Stručni nadzor  |
| Pomoći | 150.000,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 50.000,00 |  |

1. **Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom i sanacije neusklađenih odlagališta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Čišćenje divljih deponija |  | **100.000,00** | Usluga sanacije i zbrinjavanja otpada |
| Opći prihodi i primici | 100.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Mobilno reciklažno dvorište |  | **328.750,00** |  |
|  | **245.000,00** | Oprema |
| Pomoći | 208.250,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 36.750,00 |  |
|  |  |  | **52.250,00** | Usluge vođenja projekta |
|  | Pomoći | 44.412,50 |  |
|  | Opći prihodi i primici | 7.837,50 |  |
|  |  |  | **31.500,00** | Usluge edukacije i vidljivosti projekta |
| Pomoći | 26.775,00 |  |
| Opći prihodi i primici | 4.725,00 |  |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u Članku 2., troškovi Programa raspoređuju se na slijedeće izvore financiranja:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 2.000,00 |  |
| Komunalni doprinos | 15.000,00 |  |
| Pomoći | 8.016.437,50 |  |
| Opći prihodi i primici | 1.559.912,50 |  |
| **UKUPNO:**  | **9.593.350,00** |  |

Članak 4.

Općina Pokupsko izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2021. za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Općina Pokupsko vratit će sredstva komunalnog doprinosa obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa, ako ne obavi planirane radove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim Programom, i to u razmjernom dijelu izvršenih troškova gradnje u odnosu na ostvarene prihode za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ovaj će Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA:

URBROJ:

U Pokupskom, . godine

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Stjepan Sučec